| # ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ |  |  |
| --- | --- | --- |
| В период с 15 июля 2020 года по до 15 октября 2020г. в отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории: субъект Российской Федерации Челябинская область муниципальное образование Карталинский муниципальный район населенный пункт г. Карталы, N кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 74:08:4701027 (г. Карталы, СНТ «Локомотив); будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с Контрактом от 03 июля 2020 г. 0169300012320000364_192684 (протокол № 0169300012320000364 от 16.06.2020 г.) заключенным со стороны заказчика Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального района, почтовый адрес: 457350, Челябинская область, г. Карталы, ул. Ленина, 1; адрес электронной почты: architektura.kmr@mail.ru; номер контактного телефона: 8(351)-33-2-22-35; со стороны исполнителя: полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Строительная геодезия» ; фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Лосев Сергей Васильевич; наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: «Ассоциация кадастровых инженеров Приволжско – Уральского региона»; квалификационный аттестат кадастрового инженера: № 74-10-7 от 28.10.2010 г.; Юридический и почтовый адрес: 454048, г.Челябинск, ул.Курчатова, д.19, офис 230; адрес электронной почты: sgeogk74@mail.ru; номер контактного телефона: 8(351)-277-80-80; График выполнения комплексных кадастровых работ |  |  |
| Время выполнения работ | Место выполнения работ | Виды работ |
| с 03.07.2020 г. по 15.07.2020 г. | Челябинская обл., г. Карталы | 1. Направление заказчиком извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ; 2. Исполнитель проводит сбор и анализ исходных данных. |
| с 16.07.2020 г. по 30.07.2020 г. | Челябинская обл., г. Карталы | 1. Заказчиком формируется согласительная комиссия; 2. Исполнитель проводит обследование территории комплексных кадастровых работ; 3. Исполнитель проводит геодезическую съемку территории комплексных кадастровых работ. |
| в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня опубликования извещения | Челябинская обл., г. Карталы | 1. Исполнитель осуществляет сбор информации от правообладателей объектов недвижимости адресов их регистрации и соответствующих документов на объекты недвижимости и подает заявление о внесении сведений о ранее учтенных объектах недвижимости в орган регистрации прав. |
| не позднее 15.08.2020 | Челябинская обл., г. Карталы | 1. Проведение исполнителем обследования объектов недвижимости, определений характеристик объектов недвижимости, определение местоположения объектов недвижимости; 2. Осуществление исполнителем определения координат характерных точек местоположения границ объектов недвижимости; 3. Подготовка исполнителем проекта карты-плана территории; 4. Проверка исполнителем карты-плана территории на соответствие сведениям Единого государственного реестра недвижимости по средством сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера». 5. Направление Исполнителем подготовленного проекта карты-плана территории на рассмотрение Заказчику. |
| не позднее 01.09.2020 | Челябинская обл., г. Карталы | Проведение заседания согласительной комиссии, в том числе с участием Исполнителя. |
| в течение 35 (тридцати пяти) рабочих дней с первого заседания согласительной комиссии | Челябинская обл., г. Карталы | Принятие возражений относительно местоположения границ земельных участков. |
| не позднее 20.09.2020 г. | Челябинская обл., г. Карталы | Оформление и предоставление Исполнителем подготовленного проекта карты-плана территории в окончательной редакции в согласительную комиссию. |
| в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня истечения срока предоставления возражений | Челябинская обл., г. Карталы | Согласительная комиссия направляет Заказчику для утверждения оформленный Исполнителем проект карты-плана территории в окончательной редакции и необходимые для его утверждения материалы заседания согласительной комиссии. |
| не позднее 10.10.2020 г. | Челябинская обл., г. Карталы | 1. Утверждение Заказчиком карты-плана территории. |
| не позднее 15.10.2020 г. | Челябинская обл., г. Карталы | 1. Направление Заказчиком утвержденного карты-плана в орган регистрации прав; 2. Обеспечение внесения результатов комплексных кадастровых работ в Единый государственный реестр недвижимости. 3. Направление Исполнителем в адрес Заказчика акта выполненных работ в 2 (двух) экземплярах с приложением счета и счета-фактуры (при наличии); 4.Подписание Заказчиком акта об оказании услуг. |

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории проведения комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в соответствии с частью 6 статьи 42.61  Федерального закона №221-ФЗ от 24.07.2007.

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения комплексных

кадастровых работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ в письменной форме в течение тридцати рабочих дней со дня публикации этого извещения сведения об адресе правообладателя и (или) об адресе электронной почты правообладателя, либо обратиться с соответствующим заявлением в орган кадастрового учета. Информация об адресах приемных органа кадастрового учета размещена на сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии rosreestr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории выполнения комплексных кадастровых работ, сведения о которых отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» заинтересованные лица вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ заверенные копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на такие объекты недвижимости, для внесения исполнителем комплексных кадастровых работ этих сведений в государственный кадастр недвижимости.

Указанные сведения и документы можно представить по адресу:

454048, г.Челябинск, ул.Курчатова, д.19, офис 230;

адрес электронной почты: sgeogk74@mail.ru;.

Заинтересованные лица вправе самостоятельно подать в орган кадастрового учета заявление о внесении в государственный кадастр недвижимости сведений о ранее учтенном объекте недвижимости.