

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КАРТАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

|  |
| --- |
| «\_\_\_06\_\_\_»\_\_\_\_02\_\_\_2017 г. №\_\_\_21-р\_\_\_ г. Карталы |

|  |
| --- |
| Об организации безаварийногопропуска весеннего паводка натерритории Карталинскогогородского поселения в 2017 году  |

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 27, 67 Водного кодекса Российской Федерации, Уставом Карталинского городского поселения в целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения опасных последствий весеннего половодья и паводков, обеспечения защиты населения и объектов экономики на территории Карталинского городского поселения:

1. Создать и утвердить противопаводковую комиссию по подготовке и проведению мероприятий, направленных на обеспечение безопасного прохождения весеннего половодья и паводковых вод в 2017 году в границах Карталинского городского поселения, в составе:

Председатель комиссии:

|  |  |
| --- | --- |
| Усольцев М.А. | - глава Карталинского городского поселения.  |
| Заместитель председателя комиссии: |
| Марченко А.Н. | - заместитель главы Карталинского городского поселения по жилищно-коммунальному хозяйству.  |
| Секретарь комиссии: |
| Ломовцев Н.Г. | - начальник отдела по инженерной инфраструктуре, строительству, транспорту связи администрации Карталинского городского поселения,  |
| 2Члены комиссии: |
| Аскеров А.А. | - исполнительный директор ООО «Гарант-Сервис»; |
| Брайцев О.Д. | - начальник Карталинской дистанции электроснабжения (по согласованию); |
| Васев Я.С. | - исполняющий обязанности начальника межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Карталинский (по согласованию); |
| Голубев О.В. | - директор ООО «УЮТ»; |
| Гусаров С.А. | - начальник Карталинского территориального производственного участка Южно-Уральской Дирекции по тепловодоснабжения ЮУЖД ОАО «РЖД»; |
| Кобзев А.Н. | - начальник Карталинского филиала открытого акционерного общества «Челябоблкомунэнерго» филиал «Карталинские электротепловые сети» (по согласованию); |
| Косиков А.С. | - директор филиала акционерного общества «Газпром газораспределение Челябинск» в ЗАТО Локомотивный (по согласованию); |
| Мясников А.Н. | - начальник Карталинского ЛТЦ публичного акционерного общества «Ростелеком» (по согласованию); |
| Павлов А.М. | - начальник Карталинских районных электрических сетей общества с ограниченной ответственностью «АЭС Инвест» (по согласованию); |
| Романенко О.А. | - исполнительный директор Областного государственного унитарного предприятия «Карталинское предприятие по ремонту и содержанию автомобильных дорог»; |
| Тресков С.В. | - начальник Федерального государственного казенного учреждения «9 отряд Федеральной противопожарной службы по Челябинской области». |

2. Утвердить прилагаемые:

2.1. План основных противопаводковых мероприятий на весенний период 2017 года.

2.2. Мероприятия по организации работ по пропуску талых вод в весенний период на территории Карталинского городского поселения в 2017 году.

3. Рекомендовать руководителям предприятий (организаций) и служб города в срок до 01.03.2017 года создать противопаводковые комиссии и организовать их работу, разработать план проведения противопаводковых мероприятий по предприятию с изданием приказа по соблюдению Правил охраны труда и техники безопасности, проведения дополнительного инструктажа в случае нештатных ситуаций в период паводка.

 4. Отделу по инженерной инфраструктуре, строительству, транспорту связи администрации Карталинского городского поселения (Ломовцев Н.Г.):

 - обеспечить непрерывный обмен информацией с единой дежурно-диспетчерской службой Карталинского муниципального района при

3

возникновении происшествий и аварий на системах жилищно-коммунального хозяйства, а также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Карталинского городского поселения;

- провести аукцион по противопаводковым мероприятим на территории Карталинского городского поселения;

5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Карталинского городского поселения и опубликовать в СМИ.

6. Организацию выполнения данного распоряжения возложить на заместителя главы Карталинского городского поселения по жилищно-коммунальному хозяйству Марченко А.Н.

7. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава Карталинского

городского поселения М.А.Усольцев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Карталинского городского поселения

от\_\_\_06.02.\_\_\_\_2017 года №\_\_21-р\_\_

ПЛАН

основных противопаводковых мероприятий на весенний период 2017 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Срокисполнения | Исполнители | Отметка овыполнении |
| 1. | Подготовить все водостоки, водоотводы и другие искусственные сооружения для пропуска паводковых вод | до15.03 | Руководители предприятий и организаций всех форм собственности по зоне ответственности |  |
| 2. | Проверить готовность к работе водооткачивающей техники | до15.03 | Руководители: ДТВ,9 ОФПС, ДТВ, КЭТС, НГЧ, ПЧ-14, МУП КМР «Спецстрой» |  |
| 3. | Принять необходимые меры для исключения случаев подтопления жилого фонда, частных домов и производственных помещений | В период паводка | Руководители предприятий и организаций всех форм собственности по зоне ответственности |  |
| 4. | Принять меры по планомерному сбросу паводковых вод и недопущению залпового сброса воды с ГТС «Попов Брод» | В период паводка | ДТВ |  |
| 5. | Обеспечить пропуск паводковых вод в районах находящихся в зонах риска Карталинского городского поселения | В период паводка | Руководители предприятий и организаций всех форм собственности по зоне ответственности |  |
| 6. | Создать аварийные запасы дизтоплива, бензина на паводковый период | До20.03 | ПЧ-14, НГЧ, ДТВ, КЭТС, «04» - филиал «Газпром газораспределение» ЗАТО Локомотивный, ПАО «Ростелеком», ЭЧ-7, КРЭС ООО «АЭС Инвест», Карталинское ОГУП ПРСД |  |
| 7. | Руководителям организаций и предприятий жизнеобеспечения, коммунальных служб, организовать круглосуточное дежурство сил и средств, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций на период паводка | В периодпаводка | Руководители всех форм собственности |  |
| 8. | Обеспечить защиту от паводковых вод линий электропередач, газопроводов, линий связи | В периодпаводка | «04» - филиал «Газпром газораспределение» ЗАТО Локомотивный, ПАО «Ростелеком», ЭЧ-7, КЭТС, КРЭС ООО «АЭС Инвест» |  |

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Карталинского городского поселения

от\_\_\_06.02.\_\_\_\_2017 года №\_\_21-р\_\_

Мероприятия

по организации работ по пропуску талых вод в весенний период на территории

Карталинского городского поселения в 2017 году.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятий | Адреспроведениямероприятий | Срок проведения | Кол--волюдей | Наименованиетехники и количество ед. | Ответственныйисполнитель | Отметка о выполнении | Примечание |
| 1 | Создание аварийно-восстановительныхформирований | Карталинское городскоепоселение | Февраль--апрель | 6 |  | Руководителивсех формсобственности |  |  |
| 2 | Очистка от снегаливневойканализации свывозкой снега | Шоссейный городок – улица Славы: от гаражей до Сбербанка; улица Пушкина от бани до улицы Славы | Февраль--апрель | 5 | Погрузчик –1 шт.Самосвал - 4 шт.КаналопромывочнаямашинаАсмашина | По результатампроведённогоконкурса |  |  |
| 3 | Очистка открытого русла ливневой канализации отснега | от автодороги Карталы-Анненск (1 км) до улицыБратьев Кашириных | Февраль--апрель | 2 | Погрузчик–1 шт.Экскаватор -1шт.Самосвал -1 шт. | По результатампроведённогоконкурса |  |  |
| 4 | Очистка оголовков водопропускныхтруб и выходов водопропускных труб | Шоссейныйгородок отпер. Безымянныйдо ул. БратьевКашириных | Февраль--апрель | 2 | Погрузчик–1 шт.Экскаватор -1шт.Самосвал -1 шт. | По результатампроведённогоконкурса |  |  |
| 5 | Очисткаводопропускногоколлектора подпутепроводом | ул. Славыул. Свердлова | Февраль--апрель | 8 | Самосвал -1 шт.Асмашина-2 шт.Экскаватор -1шт.Компрессор-1шт. | По результатампроведённогоконкурса |  |  |
| 6 | Очистка открытойливневой канализации иоголовковводопропускных труб на входах ивыходах | Путейский городок от магазина «777» по руслу реки на выход к 3-трем мостам | Февраль--апрель | 2 | Экскаватор -1шт. | По результатампроведённогоконкурса |  |  |
| 7 | Очистка оголовков водопропускныхтруб | ул. Ленина 1,ул. Пушкина 2 | Февраль--апрель | 2 | Экскаватор -1шт.Самосвал -1 шт. | По результатампроведённогоконкурса |  |  |
| 8 | Очистка от снега и наледи а\дорог с вывозкой снега | Автобусные марш -руты, тротуары(ул. Пушкина, Ленина, КалмыковаБр.Кашириных, Славы, Юбилейная, Дзержинского, ул. Свердлова, пер. Зои Космодемьянской) | Февраль--апрель | 4 | Погрузчик– 1 шт.Самосвал - 3 шт.Грейдер – 1 шт. | По результатампроведённогоконкурса |  |  |
| 9 | Очистка от снега и наледи дороги и пешеходного перехода под ж/д мостом | ул. Славыул. Свердлова | Февраль--апрель | 4 | Грейдер – 1 шт.Погрузчик– 1 шт.Самосвал-1шт. | По результатампроведённогоконкурса |  |  |
| 10 | Сгребание и вывозка снега с дворовых территорий во избежание подтопления подвалов жилого фонда, предприятий различных форм собственности | Территория Карталинскогогородскогопоселения | Февраль--апрель |  | По необходимости | Руководителей предприятий всехформсобственности,Управляющиекомпании |  |  |
| 11 | Очистка оголовков водопропускныхтруб | Район магазина«Ёлочка» | Февраль--апрель | 2 | Экскаватор | По результатампроведённогоконкурса |  |  |
| 12 | Очистка оголовков водопропускныхтруб | Орский городок(ул. Трансформаторная под 2-м Путепроводом) | Февраль--апрель | 2 | Экскаватор | По результатампроведённогоконкурса |  |  |
| 13 | Отчистка от снега и откачка воды при необходимости под | 1-й путепровод всторону Локомотивного депо | Февраль--апрель | 2 | АсмашинаПогрузчик | По результатампроведённогоконкурса |  |  |
| 14 | Очистка территории и русло реки Мазутка | Воротилинский городок в районе ул. Степная-Майская | Февраль--апрель | 5 | Погрузчик.Самосвал -2шт.Экскаватор | По результатампроведённогоконкурса |  |  |
| 15 | Очистка оголовковводопропускныхтруб на входах ивыходах | Улица Железнодорожная река Мазутка и перекресток ул. Чкалова и пер.Гвардейский | Февраль--апрель | 4 | Экскаватор | По результатампроведённогоконкурса |  |  |
| 16 | Очистка оголовка водопропускной трубы | Перекрестки ул. Пролетарская, с пер. Крупской и Дзержинского | Февраль--апрель | 2 | По мере необходимости | По результатампроведённогоконкурса |  |  |
| 17 | Очистка ливневой канализации | ул. Пролетарская:от переулка Крупской до ул. Свердлова | Февраль--апрель | 2 | Экскаватор -1шт. | По результатампроведённогоконкурса |  |  |
| 18 | Очистка водопропускнойтрубы | Перекресток ул. Набережная и пер. Красноармейский | Февраль--апрель | 2 | Экскаватор -1шт. | По результатампроведённогоконкурса |  |  |
| 19 | Обеспечитьпропуск паводковых вод в районе Путейского городка | Улица Крайная в сторону 3-х мостов | Февраль--апрель | 2 | Экскаватор | По результатампроведённогоконкурса |  |  |
| 20 | Очистка ливневой канализации | Район ДЮСШ по ул. Заводская | Февраль--апрель | 2 | Экскаватор | По результатампроведённогоконкурса |  |  |
| 21 | Обеспечить защиту от паводковых водобъектовжизнеобеспечения: | линии электропередач, сетей тепло-, водо-, и газоснабжения, объектов инженерной инфраструктуры | Февраль--апрель | - | По мере необходимости | По результатампроведённогоконкурса |  |  |
| 22 | Очистка от снега крыш | Объектов котельного хозяйства, жилищного фонда, административных зданий | Февраль--апрель | - | По мере необходимости | Руководителям предприятий и организаций вне зависимости от форм собственности по зоне ответственности |  |  |
| 23 | Очистка водопропускнойтрубы | Район телевышки | Февраль--апрель | 2 | Экскаватор | По результатампроведённогоконкурса |  |  |
| 24 | Очистка от снега обочин и кюветов | 176 км городских дорог | Февраль--апрель | 8 | Погрузчик–1 шт.Экскаватор -1шт.Самосвал -1 шт.Автогрейдер -1шт. | По результатампроведённогоконкурса |  |  |
| 25 | Очистка территорий ГРП от снега | Территория городского поселения | Февраль--апрель |  | По мере необходимости | Газпром газораспределение Челябинск в ЗАТО Локомотивный |  |  |
| 26 | Организация круглосуточного дежурства людей и техники, привлекаемой для ликвидации чрезвычайнойситуации | Территория карталинского городского поселения | Февраль--апрель |  | По мере необходимости | По результатампроведённогоконкурса |  |  |
| 27 | Обеспечитьпропуск паводковых вод | Район Карталы-2по естественному руслу от улицы Акмолинская до а/дороги на полигон ТБО | Февраль--апрель |  | Экскаватор | По результатампроведённогоконкурса |  |  |
| 28 | Очистка ливневойканализации | Воротилинскийгородокул. Матросова 12 | Февраль--апрель | 2 | Экскаватор | По результатампроведённогоконкурса |  |  |