АДМИНИСТРАЦИЯ

КАРТАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Распоряжение

| «_11__»_02____2016 г. №_40 -р____ г. Карталы Об организации безаварийного пропуска весеннего паводка на территории Карталинского городского поселения в 2016 году |  |
| --- | --- |

В соответствии с  Федеральным законом   Российской  Федерации    от    06 октября 2003 года  № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  статьями 27, 67  Водного кодекса Российской  Федерации,  Уставом Карталинского городского поселения, в целях предотвращения возникновения  чрезвычайных ситуаций  и  уменьшения опасных последствий весеннего половодья и паводков, обеспечения защиты населения и объектов экономики на территории Карталинского городского поселения:

1. Создать при администрации Карталинского городского поселения Противопаводковую комиссию по подготовке и проведению мероприятий, направленных на обеспечение безопасного прохождения весеннего половодья и паводковых вод в 2016 году.

2.  Утвердить состав комиссии:

Председатель комиссии:

Усольцев М.А.   -   глава    Карталинского   городского    поселения.

Заместитель председателя комиссии:

Марченко А.Н.  -   заместитель  главы   Карталинского  городского

поселения по жилищно-коммунальному

хозяйству.

Члены комиссии:

Брайцев О.Д.      -   начальник            Карталинской          дистанции

электроснабжения    (по согласованию);

Гогиберидзе Д.Р. - начальник        областного        государственного

2

унитарного      предприятия     по      ремонту    и

содержания  дорог (по согласованию);

Емцов С.Н.          -    начальник        Муниципального        унитарного

предприятия     «Городская      коммунальная

служба»;

Гусаров С.А.        -    начальник Карталинского территориального

участка     Южно-Уральской          Дирекции

по     тепловодоснабжению (по согласованию);

Кобзев А.Н.         -    директор       Филиала    Открытого Акционерного

Общества      «Челябоблкоммунэнерго»   филиал

«Карталинские         электротепловые         сети»

(по согласованию);

Косиков  А.С.      -    директор       Карталинского     филиала       ОАО

«Газпромгазораспределение    Челябинск»  ЗАТО

«Локомотивный» (по согласованию);

Мясников А.Н.    -    начальник         Карталинского     филиала

открытого          акционерного               общества

«Уралсвязьинформ» (по согласованию);

Павлов А.М.        -    начальник      районных     электрических  сетей

Общества   с Ограниченной       Ответственностью

«АЭС Инвест»  (по согласованию);

Репьев С.П.     -        государственный инспектор дорожного надзора

отдела    Государственной   инспекции

безопасности        дорожного     движения

Межмуниципального   отдела    Министерства

внутренних     дел      России       «Карталинский».

Тресков С.В.    -       начальник    государственного   учреждения  «9

отряд   Федеральной    пожарной     службы»

Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ

(по согласованию);

3.   Утвердить мероприятия об организации работ по пропуску талых вод в весенний период в 2016 году,  согласно приложения.

4.  Рекомендовать   руководителям   предприятий  и  служб   города Карталы  в срок до 01 марта 2015 года:

4.1.  Создать Противопаводковые комиссии и организовать их работу.

4.2.  Разработать  план  проведения противопаводковых    мероприятий   по  предприятию с изданием приказа по соблюдению Правил охраны труда и техники безопасности.

4.3. Провести дополнительные  инструктажи в случае нештатных ситуаций в период паводка.

5. Начальнику Муниципального унитарного предприятия «Городская коммунальная служба»  Емцову С.Н.  срок до 01 марта 2015 года организовать

3

«горячую телефонную линию» по сбору информации и оперативному реагированию на поступающие  заявления.

6. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Карталинского городского поселения.

7.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Карталинского

городского поселения                                                                     М.А. Усольцев

ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению  администрации

Карталинского городского

поселения

от_11.02.__2016 г. №_40-р____

Мероприятия

об организации работ по пропуску талых вод в весенний период на территории

Карталинского городского поселения в 2016 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Адрес проведения мероприятий | Срок проведения | Кол- -во людей | Наименование техники и количество ед. | Ответственный исполнитель | Отметка о выполне- нии | Примеча- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание аварийно-восстановительных формирований | Карталинское городское поселение | Февраль- -апрель | 6 |  | Руководители всех форм собственности |  |  |
| 2 | Очистка от снега ливневой канализации с вывозкой снега | Шоссейный городок - улица Славы: от гаражей до Сбербанка; улица Пушкина от бани до улицы Славы | Февраль- -апрель | 5 | Погрузчик –1 шт. Самосвал - 4 шт. Каналопромывочная машина Асмашина | По результатам проведённого конкурса |  |  |
| 3 | Очистка открытого русла ливневой канализации от снега | От автодороги Карталы-Анненск (1 км) до улицы Пьянзина (параллельно а\дороги пос. Западный) | Февраль- -апрель | 2 | Погрузчик–1 шт. Экскаватор -1шт. Самосвал -1 шт. | По результатам проведённого конкурса |  |  |
| 4 | Очистка оголовков водопропускных труб и выходов водопро-пускных труб | Шоссейный городок от пер. Безымянный до ул. Братьев Кашириных | Февраль- -апрель | 2 | Погрузчик–1 шт. Экскаватор -1шт. Самосвал -1 шт. | По результатам проведённого конкурса |  |  |
| 5 | Очистка водопропускного коллектора под путепроводом | ул. Славы ул. Свердлова | Февраль- -апрель | 8 | Самосвал -1 шт. Асмашина-2 шт. Экскаватор -1шт. Компрессор-1шт. | По результатам проведённого конкурса |  |  |
| 6 | Очистка открытой ливневой канализации и оголовков водопропускных труб на входах и выходах | Путейский городок от магазина «777» по руслу реки на выход к 3-трём мостам | Февраль- -апрель | 2 | Экскаватор -1шт. | По результатам проведённого конкурса |  |  |
| 7 | Очистка оголовков водопропускных труб | ул. Ленина 1, ул. Пушкина 2 Администрация КМР | Февраль- -апрель | 2 | Экскаватор -1шт. Самосвал -1 шт. | По результатам проведённого конкурса |  |  |
| 8 | Очистка от снега и наледи а\дорог с вывозкой снега | Автобусные марш -руты, тротуары (ул. Пушкина, Ленина,Калмыкова Бр.Кашириных, Славы,Юбилейная, Дзержинского, ул. Свердлова, пер. Зои Космодемьян- ской) | Февраль- -апрель | 4 | Погрузчик– 1 шт. Самосвал - 3 шт. Грейдер – 1 шт. | По результатам проведённого конкурса |  |  |
| 9 | Очистка от снега и наледи дороги и пешеходного перехода под ж/д мостом | ул. Славы ул. Свердлова | Февраль- -апрель | 4 | Грейдер – 1 шт. Погрузчик– 1 шт. Самосвал-1шт. | По результатам проведённого конкурса |  |  |
| 10 | Сгребание и вывозка снега с дворовых террито- -рий во избежания подтопления подвалов жилого фонда, предприятий различных форм собственности | Территория Карталинского городского поселения | Февраль- -апрель |  | По необходимости | Руководителей предприятий всех форм собственности, Управляющие компании |  |  |
| 11 | Очистка оголовков водопропускных труб | Район магазина «Ёлочка» | Февраль- -апрель | 2 | Экскаватор | По результатам проведённого конкурса |  |  |
| 12 | Очистка оголовков водопропускных труб | Орский городок (ул. Трансформаторная под 2-м Путепроводом) | Февраль- -апрель | 2 | Экскаватор | По результатам проведённого конкурса |  |  |
| 13 | Отчистка от снега и откачка воды при необходимости под | 1-й путепровод в сторону Локомотивного депо | Февраль- -апрель | 2 | Асмашина Погрузчик | По результатам проведённого конкурса |  |  |
| 14 | Очистка территории и русло реки Мазутка | Воротилинский городок в районе ул. Степная-Майская | Февраль- -апрель | 5 | Погрузчик. Самосвал -2шт. Экскаватор | По результатам проведённого конкурса |  |  |
| 15 | Очистка оголовков водопропускных труб на входах и выходах | Улица Железнодорожная река Мазутка и перекрёсток ул. Чкалова и пер. Гвардейский | Февраль- -апрель | 4 | Экскаватор | По результатам проведённого конкурса |  |  |
| 16 | Очистка оголовка водопропускной трубы | Перекрёстки ул. Пролетарская, с пер. Крупской и Дзержинского | Февраль- -апрель | 2 | По мере необходимости | По результатам проведённого конкурса |  |  |
| 17 | Очистка ливневой канализации | ул. Пролетарская: от переулка Дзержинского до ул. Свердлова | Февраль- -апрель | 2 | Экскаватор -1шт. | По результатам проведённого конкурса |  |  |
| 18 | Очистка водопропускной трубы | Перекрёсток ул. Набережная и Чайковского | Февраль- -апрель | 2 | Экскаватор -1шт. | По результатам проведённого конкурса |  |  |
| 19 | Обеспечить пропуск паводковых вод в районе Путейского городка | Улица Крайная в сторону 3-х мостов | Февраль- -апрель | 2 | Экскаватор | По результатам проведённого конкурса |  |  |
| 20 | Очистка ливневой канализации | Район ДЮСШ по ул. Заводская | Февраль- -апрель | 2 | Экскаватор | По результатам проведённого конкурса |  |  |
| 21 | Обеспечить защиту от паводковых вод объектов жизнеобеспечения: | линии электропередач, сетей тепло-, водо-, и газоснабжения, объектов инженерной инфраструктуры | Февраль- -апрель | - | По мере необходимости | По результатам проведённого конкурса |  |  |
| 22 | Очистка от снега крыш | Объектов котельного хозяйства, жилищного фонда, административных зданий | Февраль- -апрель | - | По мере необходимости | По результатам проведённого конкурса |  |  |
| 23 | Очистка водопропускной трубы | Район телевышки | Февраль- -апрель | 2 | Экскаватор | По результатам проведённого конкурса |  |  |
| 24 | Очистка от снега обочин и кюветов | 176 км городских дорог | Февраль- -апрель | 8 | Погрузчик–1 шт. Экскаватор -1шт. Самосвал -1 шт. Автогрейдер -1шт. | По результатам проведённого конкурса |  |  |
| 25 | Очистка территорий ГРП от снега | Территория городского поселения | Февраль- -апрель |  | По мере необходимости | По результатам проведённого конкурса |  |  |
| 26 | Организация круглосуточного дежурства людей и техники, привлекаемой для ликвидации чрезвычайной ситуации | Территория карталинского городского поселения | Февраль- -апрель |  | По мере необходимости | По результатам проведённого конкурса |  |  |
| 27 | Очистка открытого русла ливневой канализации | Славы 12 | Февраль- -апрель | 4 | Погрузчик Самосвал-2шт. | По результатам проведённого конкурса |  |  |
| 28 | Обеспечить пропуск паводковых вод | Район Карталы-2 по естественному руслу от улицы Акмолинская до а/дороги на Февраль-полигон ТБО | Февраль- -апрель |  | Экскаватор | По результатам проведённого конкурса |  |  |
| 29 | Укладка водопропускных труб | Путейская 2, Мостовая 29 Набережная 11-13 Майская 32 | Февраль- -апрель | 4 | Экскаватор | По результатам проведённого конкурса |  |  |
| 30 | Очистка ливневой канализации | Воротилинский городок ул. Матросова 12 | Февраль- -апрель | 2 | Экскаватор | По результатам проведённого конкурса |  |  |
| 31 | Обеспечить пропуск паводковых вод | Прокопка канавы от ул. Свободы до Степан Разина | Февраль- -апрель | 4 | Экскаватор | По результатам проведённого конкурса |  |  |

Заместитель главы Карталинского

городского поселения по

жилищно-коммунальному хозяйству                                                                                                                       А.Н. Марченко